微信自动化运营方案

报 价 单

文档版本：v2.0
编制日期：2026年5月25日
方案设计者：墨飞科技

# 一、方案说明

本报价适用于小微型企业的微信自动化运营系统建设。采用AI编程方式开发，标准化交付流程，首家客户低利润甚至保本，后续客户成本逐步降低。

定价原则：

首单作为案例积累，低利润

标准化复刻，后续客户逐步降价

批量实施，价格更优

# 二、产品版本

## 2.1 企业微信 - 基础版

适合只需要核心功能（自动回复+定时群发）的小微企业。

| 功能模块 | 说明 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 消息自动回复 | 关键词触发，自动回复 | 3天 |
| 定时群发 | 定时向客户推送内容 | 2天 |
| 客户标签管理 | 自动打标签 | 1天 |
| 系统部署调试 | 服务器部署 | 1天 |
| 培训支持 | 操作培训 | 1天 |
| 合计 |  | 8天 |

标准报价：¥8,000

## 2.2 企业微信 - 完整版

适合需要全部功能的成长型企业。

| 功能模块 | 说明 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 基础版全部功能 |  | 8天 |
| 自动加好友 | 生成获客二维码 | 2天 |
| 自动欢迎语 | 新客添加自动回复 | 1天 |
| 智能助手 | Agent+MCP，自然语言控制 | 3天 |
| 知识库RAG | ChromaDB语义搜索 | 2天 |
| 基础设施 | 日志、监控、备份 | 1天 |
| 合计 |  | 17天 |

标准报价：¥13,600

## 2.3 个人微信方案

备选方案，适合无企业微信的客户。

| 功能模块 | 说明 | 工作量 |
| --- | --- | --- |
| 基础框架 | 项目结构、数据库 | 1.5天 |
| WeChatFerry对接 | RPC通信、消息订阅 | 2.5天 |
| 防风控系统 | 频率限制、内容多样化 | 4天 |
| 客户管理 | 标签、好友、存档 | 2天 |
| 消息功能 | 关键词回复、定时群发 | 3天 |
| 智能助手 | Agent+MCP架构 | 3天 |
| 版本适配 | 微信版本检测 | 2天 |
| 基础设施 | 日志、监控、重连 | 3天 |
| 合计 |  | 21天 |

标准报价：¥16,800

# 三、客户阶梯报价

| 客户顺序 | 企业微信基础版 | 企业微信完整版 | 个人微信 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首单（案例） | ¥4,000 | ¥6,800 | ¥8,400 |
| 第2-5家 | ¥6,000 | ¥10,200 | ¥12,600 |
| 第6家起 | ¥5,000 | ¥8,500 | ¥10,500 |

说明：

首单低利润作为案例，用于建立口碑和案例

后续随标准化程度提高，复刻成本降低，价格更优惠

批量客户可单独议价

# 四、增值服务

| 服务项目 | 说明 | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 公众号对接 | 公众号自动回复、内容推送 | ¥3,000 |
| CRM对接 | 与企业现有CRM系统对接 | ¥5,000 |
| 多企业支持 | 同时管理多个企业微信 | ¥2,000/企业 |
| 年度维护 | bug修复、版本更新、答疑 | ¥3,000/年 |
| 私有化部署 | 部署到客户指定服务器 | ¥1,500/次 |
| 功能定制 | 超出标准功能的定制开发 | ¥800/人天 |

# 五、交付物

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 源码 | 微信自动化系统完整源码 |
| 文档 | 部署手册、用户指南、技术文档 |
| 培训 | 线上/线下操作培训 |
| 维护 | 1年免费bug修复 |

# 六、常见问题

Q：为什么首单这么便宜？

A：首单作为案例积累，我们将以保本价格甚至微利完成项目，用于建立口碑和案例。后续客户将按标准报价执行。

Q：复刻项目为什么更便宜？

A：得益于标准化设计，首家交付后，后续项目可复用大部分代码和配置，复刻成本大幅降低。

Q：付款方式是怎样的？

A：合同签订付30%首付款，系统验收后付70%尾款。

Q：开发过程中需要客户配合什么？

A：提供企业微信账号权限、明确需求范围、配合验收测试即可。

# 七、联系信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 联系人 | [您的姓名] |
| 电话 | [您的电话] |
| 邮箱 | [您的邮箱] |
| 微信 | [您的微信] |

方案设计者：墨飞科技 | 本报价单最终解释权归墨飞科技所有